Codice Documento -

OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA Gestione Informativa Digitale delle costruzioni

| Redazione | Verifica | Approvazione |
| --- | --- | --- |
| GORI S.p.A. (R. Castaldo) | GORI S.p.A. (G. Riccio) | GORI S.p.A. (M. Grasso) |  |

INDICE

1.	Definizioni, acronimi ed abbreviazioni	4

2.	Riferimenti normativi principali	4

2.1.	Riferimenti esterni	4

3.	Premessa	4

3.3.	Identificazione degli usi e obiettivi specifici del modello	5

3.3.1.	Definizione degli elaborati informativi	5

4.	Sezione tecnica	5

4.1.	Infrastruttura Hardware	6

4.2.	Infrastruttura Software	6

4.3.2.	Matrice dei permessi di accesso all’ACDAt	7

4.4.	Infrastruttura richiesta all’affidatario per l’intervento specifico	7

4.5.	Fornitura e scambio dei dati	8

4.5.3.	Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità	8

4.6.	Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento	8

4.7.	Specifica per l’inserimento di oggetti	9

4.8.	Competenze di gestione informativa dell’Affidatario	9

5.	Sezione gestionale	10

5.1.	Livello di fabbisogno informativo	10

5.1.1.	Livello di fabbisogno informativo geometrico	10

5.1.2.	Livello di fabbisogno informativo alfanumerico	11

5.1.3.	Livello di fabbisogno informativo documentale	11

5.2.	Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi	12

5.2.2.	Definizione della struttura informativa dell’affidatario e della sua filiera e identificazione dei soggetti professionali	12

5.3.	Strutturazione e organizzazione della modellazione informativa	13

5.3.1.	Strategie di scomposizione del modello informativo	13

5.3.2.	Strategie di aggregazione del modello informativo	14

5.4.	Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo	14

5.5.	Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati	14

5.6.	Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative	14

5.6.1.	Interferenze di progetto	14

5.6.2.	Incoerenze di progetto	15

5.7.	Modalità di gestione della programmazione (4D)	16

5.8.	Modalità di gestione informativa economica (5D)	16

5.9.	Modalità di gestione informativa dell’opera (6D)	16

5.10.	Modalità di gestione delle esternalità (7D)	16

5.11.	Modalità archiviazione e consegna finale del Modello Informativo	16

5.12.	Tutela e gestione sicura delle informazioni	16

5.13.	Proprietà del modello e dei contenuti informativi digitalizzati	16

Definizioni, acronimi ed abbreviazioni

Integrare gli  acronimi e termini riscontrabili nel presente documento ritenuti utili ad integrazione di quelli riportati nel Capitolato Informativo.

Riferimenti normativi principali

Integrare i riferimenti normativi ritenuti utili ad integrazione di quelli riportati nel Capitolato Informativo.

  - Riferimenti esterni

Premessa

Il presente documento costituisce il Template per la redazione dell’Offerta di Gestione Informativa da redigere a cura dell’Offerente per i contratti per i quali è richiesto l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

NON è un documento di offerta e pertanto i testi ed i contenuti in esso riportati sono da intendersi come puramente indicativi al fine di guidare l’editore alla compilazione di una oGI.

I testi descrittivi in verde rappresentano delle note per l’autore, e saranno eliminate dall’Offerente prima della consegna.

L’Offerente risponde puntualmente alle richieste del Capitolato Informativo effettuando una valutazione delle competenze e capacità del gruppo di fornitura.

Si raccomanda di revisionare con cura i testi riportanti adeguandoli in relazione alle esigenze. Per ulteriori informazioni si consulti il documento “Specifiche per la produzione” e il par. 6 “Riferimenti per la redazione dell’oGI e aggiornamento del pGI” riportato nel Capitolato Informativo che contiene il prospetto dei punti per i quali è richiesta la compilazione da parte dell’Offerente e i relativi riferimenti per la redazione. I paragrafi in grigio non sono oggetto di compilazione da parte dell’Offerente.

Priorità e obiettivi informativi strategici dell'organizzazione

Identificazione del servizio

Identificazione degli usi e obiettivi specifici del modello

L’Offerente redige le informazioni utili a dettagliare usi e obiettivi specifici dei Modelli.

Definizione degli elaborati informativi

Gli elaborati informativi, per quanto possibile, dovranno essere univocamente estratti dai Modelli Informativi digitali disciplinari e aggregati. L’Offerente specificherà come verranno gestiti gli elaborati di progetto, prestando particolare attenzione alle considerazioni relative alla produzione degli elaborati non estratti dal modello, al fine di garantire la coerenza tra i contenuti informativi del Modello e quelli degli elaborati. Ulteriori dettagli potranno essere forniti attraverso gli esempi rappresentativi indicati nel MIDP preliminare.

| Elaborato | Origine |
| --- | --- |
| Piante | Da Modello / Esternamente al Modello |
| Prospetti | Da Modello / Esternamente al Modello |
| Sezioni | Da Modello / Esternamente al Modello |
| Dettagli | Da Modello / Esternamente al Modello |
| “..” | “..” |

Tabella 1 Definizione degli elaborati grafici

Identificazione degli asset

Sezione tecnica

All’interno della sezione tecnica vengono stabiliti i requisiti tecnici riguardanti i sistemi di informatizzazione, tipologia di hardware e software, competenze richieste, livelli di sviluppo del modello informativo, gestione dei dati e le tecnologie impiegate per assolvere al servizio.

Si richiede all’Offerente di integrare nella presente sezione una stima in giorni per l’esecuzione delle attività di mobilitazione delle risorse e della tecnologia informatica.

Infrastruttura Hardware

Riportare nel paragrafo le informazioni relative all’Infrastruttura Hardware proposta per l’esecuzione del servizio.

| Obiettivo |  | Specifiche |
| --- | --- | --- |
| Processazione dati | specificare tipologia | Processore |
| Archiviazione temporanea dati | specificare tipologia e le prestazioni | Memoria di archiviazione |
| Trasmissione dati | specificare tipologia | Rete |
| Archiviazione volatile di dati | specificare tipologia e le prestazioni | RAM |
| Risoluzione Grafica | specificare tipologia e le prestazioni | Scheda |

Tabella 2 Infrastruttura hardware

Infrastruttura Software

Riportare nel paragrafo le informazioni relative all’Infrastruttura Software proposta per gli usi specialistici attivati per il servizio richiesto e i formati nativi, proprietari e aperti in esportazione e importazione che saranno prodotti e consegnati attraverso i software proposti.

| Obiettivo | Uso specialistico | Software | Versione | N. | Formati nativi | Compatibilità Formati proprietari | Compatibilità Formati aperti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | USCITA | INGRESSO | USCITA | INGRESSO |
| Rilevare lo stato dei luoghi | Processazione Point Clouds |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meshing |  |  |  |  |  |  |  |
| Produrre il Modello Informativo/ Generare Elaborati | Architettonico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strutturale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impiantistico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infrastrutturale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “…” |  |  |  |  |  |  |  |
| Generare Elaborati (esternamente al Modello) | Architettonica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strutturale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impiantistica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infrastrutturale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cartografia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relazioni |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizzare | Analisi Energetiche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisi Illuminotecniche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisi Strutturali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisi Acustiche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisi Spaziali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisi Traffico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisi Sostenibilità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “…” |  |  |  |  |  |  |  |
| Pianificare | Cronoprogramma lavori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicurezza in cantiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “…” |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantificare | Estrazione quantità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Computo metrico estimativo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analisi prezzi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “…” |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare | Coordinamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tracking issues |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clash Detection |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Code Checking |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “…” |  |  |  |  |  |  |  |
| Comunicare | Visualizzatori desktop |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentazioni video |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rendering |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Post-produzione video |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Post-produzione immagini |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VR/AR/MR |  |  |  |  |  |  |  |
| “…” | “…” |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 3 Infrastruttura software

Infrastruttura del committente messa a disposizione

Caratteristiche dell’infrastruttura di condivisione

Matrice dei permessi di accesso all’ACDAt

Riportare nel paragrafo i riferimenti relativi al BIM Manager del gruppo di fornitura. I riferimenti di altri membri del gruppo di fornitura per i quali sarà necessario garantire l’accesso all’ACDat di commessa, saranno indicati in pGI.

| Cod. | Ruolo | Nome | Cognome | Società | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | BIM Manager (BM) |  |  |  |  |

Tabella 4 Membri del gruppo di fornitura con accesso all’ACDat di commessa

Struttura di archiviazione nell’ACDAt

Infrastruttura richiesta all’affidatario per l’intervento specifico

Riportare nel paragrafo le informazioni relative alle tecnologie e metodologie con le quali il gruppo di fornitura gestirà la condivisione dei dati facendo particolare riferimento alle modalità con le quali si garantirà idonea sicurezza per le informazioni.

Fornitura e scambio dei dati

Riportare nel paragrafo le informazioni relative ai formati di fornitura e scambio dei dati utilizzati per il servizio richiesto. Si riportino nello schema seguente ulteriori formati di fornitura e specifiche non citate nello schema relativo all’Infrastruttura software.

| Veicoli informativi | Formato nativo | Formato proprietario | Formato aperto |
| --- | --- | --- | --- |
| “..” | “..” | “..” | “..” |
| “..” | “..” | “..” | “..” |
| “..” | “..” | “..” | “..” |

Tabella 5 Fornitura e scambio dati

Risorse condivise inizialmente dal committente

Formati da utilizzare

Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità

Riportare nel paragrafo gli strumenti e le procedure che saranno attuate per garantire una traduzione dei contenitori informativi nei formati aperti che sia coerente, leggibile e non degradata.

Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

Riportare nel paragrafo gli strumenti utilizzati e le modalità operative per garantire la corretta georeferenziazione dei Modelli e coadiuvare il Coordinamento Digitale, quali assi di riferimento, Marker di riferimento, identificazione del punto distintivo del sito e altri riferimenti utili.

| Richiesta | Indicazione | Note |
| --- | --- | --- |
| Sistema di riferimento - EPSG | ETRS_1989_UTM_Zone_33N WKID: 25833 Authority: EPSG |  |
| Coordinata EST (Sito) | Da Database GIS | Proprietà X_PROJ |
| Coordinata NORD (Sito) | Da Database GIS | Proprietà Y_PROJ |
| Altitudine (Sito) | Da Database GIS | Proprietà QUOTA |
| Direzione Nord reale |  |  |
| Unità di misura | Metri (m) |  |

Tabella 6 Riferimenti per la georeferenziazione

Specifica per l’inserimento di oggetti

Riportare nel paragrafo le modalità di inserimento e/o i vincoli per i diversi oggetti componenti il modello rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti all’interno del modello stesso. Si riporta a titolo esemplificativo le specifiche di inserimento per alcune classi di oggetti.

| Oggetto | Specifica |
| --- | --- |
| Locali | Definiti dagli elementi costruttivi delimitanti (muri, controsoffitti, pavimenti) o in caso di assenza di separazione fisica tra ambienti confinanti definiti mediante separazioni virtuali. La rappresentazione schematica è definita attraverso differenti colorazioni in funzione delle destinazioni d’uso o altra caratteristica aggregatrice. |
| Arredi | Tutti gli arredi devono essere associati al livello in cui sono posizionati |
| Strati di finitura di soffitto e controsoffitti | Tutti gli strati di finitura dei solai posti all’intradosso ed i controsoffitti dovranno essere associati al livello/ambiente a loro sottostante |
| Muri | Tutti i muri dovranno essere modellati come elementi discreti con vincoli ai diversi livelli di riferimento definiti |
| Pilastri | Modellati come elementi discreti con vincoli ai diversi livelli di riferimento e posizionati in corrispondenza delle griglie strutturali |
| Collegamenti verticali | Vincolate al livello inferiore e superiore per i quali rappresentano elemento di collegamento |
| “…” |  |

Tabella 7 Specifica per l’inserimento di oggetti

Competenze di gestione informativa dell’Affidatario

Riportare nel paragrafo un estratto significativo delle esperienze pregresse in merito ai metodi di gestione informativa e indicare per ogni membro proposto per il gruppo di fornitura gli anni di esperienza specifica legata alla gestione informativa, includendo eventuali corsi di formazione, titoli o certificazioni conseguiti attinenti alla materia.

| Esperienze pregresse |  |
| --- | --- |
| Progetto N° |  |
| Periodo di riferimento (anno) |  |
| Nome progetto |  |
| Descrizione sintetica del progetto |  |
| Attività eseguite |  |
| Metodo e/o strumenti di gestione utilizzati |  |
| Competenze sviluppate o maturate |  |

Tabella 8 Esperienza N°1

| Esperienze pregresse |  |
| --- | --- |
| Progetto N° |  |
| Periodo di riferimento (anno) |  |
| Nome progetto |  |
| Descrizione sintetica del progetto |  |
| Attività eseguite |  |
| Metodo e/o strumenti di gestione utilizzati |  |
| Competenze sviluppate o maturate |  |

Tabella 9 Esperienza N°2

| Esperienze pregresse |  |
| --- | --- |
| Progetto N° |  |
| Periodo di riferimento (anno) |  |
| Nome progetto |  |
| Descrizione sintetica del progetto |  |
| Attività eseguite |  |
| Metodo e/o strumenti di gestione utilizzati |  |
| Competenze sviluppate o maturate |  |

Tabella 10 Esperienza N°3

Ad integrazione indicare per ogni membro del gruppo di fornitura gli anni di esperienza specifica legata alla gestione informativa, includendo eventuali corsi di formazione, titoli o certificazioni conseguiti attinenti alla materia.

| Cod. | Ruolo | Nome | Cognome | Società | Anni di esperienza specifica | Eventuali titoli, certificazioni, corsi di formazione specifici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM01 | BIM Manager (BM) |  |  |  |  |  |
| BC01 | BIM Coordinator (BC) |  |  |  |  |  |
| CM01 | CDE Manager (CM) |  |  |  |  |  |
| BS01 | BIM Specialist (BS) |  |  |  |  |  |
| BS02 | BIM Specialist (BS) |  |  |  |  |  |
| BS03 | BIM Specialist (BS) |  |  |  |  |  |
| BS04 | “…” |  |  |  |  |  |

Tabella 11 Membri del gruppo di fornitura

Sezione gestionale

Livello di fabbisogno informativo

Livello di fabbisogno informativo geometrico

Si richiede all’Offerente di riportare nella Tabella eventuali elementi integrativi rispetto a quelli richiesti da GORI attraverso la “Matrice del fabbisogno informativo”.

| Disciplina | Classe IFC | Oggetti-Funzione |
| --- | --- | --- |

Tabella 12 Livello di fabbisogno informativo geometrico

Nello schema seguente si riporteranno le eventuali variazioni rispetto al livello di fabbisogno geometrico richiesto nel CI. L’Offerente potrà indicare in via preliminare eventuali variazioni rispetto al livello di dettaglio, dimensionalità, posizione, aspetto e comportamento parametrico in relazione agli usi e oggetti del Modello.

| Uso | Disciplina | Classe IFC | Oggetti-Funzione | Dettaglio | Dimensionalità | Posizione | Aspetto | Comportamento parametrico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 13 Livello di fabbisogno informativo geometrico

Livello di fabbisogno informativo alfanumerico

Si richiede all’Offerente di riportare nella Tabella le proprietà integrative, rappresentative, rispetto a quelle richieste da GORI attraverso la “Matrice del fabbisogno informativo”.

Potranno confluire all’interno della tabella anche le proprietà rappresentative relative allo Standard IFC (Quantity sets e Property sets), che l’Offerente ritiene indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del servizio e che saranno incluse nell’esportazione in formato aperto.

| Uso | Disciplina | Classe IFC | Oggetti-Funzione | Nome Proprietà | Descr. Proprietà | Data Type | P-Set | Tipo Valore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 14 Livello di fabbisogno informativo alfanumerico

Livello di fabbisogno informativo documentale

Riportare nel paragrafo alcuni esempi rappresentativi del livello di fabbisogno informativo documentale per gli elementi del Modello, specificando la documentazione integrativa rispetto a quanto già indicato nella “Matrice del fabbisogno informativo” che a giudizio dell’Offerente risulta indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi del servizio. Tutta la documentazione dovrà essere depositata nell’ACDat di commessa, secondo le istruzioni che verranno comunicate in caso di aggiudicazione.

La documentazione dovrà essere associata/relazionata all’oggetto del Modello attraverso un collegamento di tipo URL che renderà il documento immediatamente rintracciabile.

| Uso | Disciplina | Classe IFC | Oggetti-Funzione | Documento |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 15 Livello di fabbisogno informativo documentale

Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi

Definizione della struttura informativa interna del committente

Definizione della struttura informativa dell’affidatario e della sua filiera e identificazione dei soggetti professionali

Riportare nel paragrafo l’organigramma rappresentativo del gruppo di fornitura, specificando per ogni membro il ruolo ricoperto, le dipendenze rispetto ad altri soggetti, e il numero di soggetti coinvolti. L’organigramma presentato dovrà essere coerente con la tabella indicata nel paragrafo 2.8. Nel caso di sub-affidatari con responsabilità informative, questi dovranno essere identificati mediante le tabelle presenti nel documento. Di seguito si riporta un organigramma esemplificativo del gruppo di fornitura.

Esempio di organigramma richiesto all’Affidatario

Nella seguente Matrice di assegnazione delle responsabilità (R,A,C,I) l’Offerente riporterà le responsabilità e i compiti dei soggetti incaricati per la gestione informativa del servizio richiesto (gestione, produzione, coordinamento, verifica delle informazioni). In caso di aggiudicazione, saranno richiesti i dettagli relativi ai contatti (telefono/e-mail) dei membri del gruppo di fornitura.

| Rif. UNI EN ISO 19650-2 |  | Attività | Responsabile |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CM | BM | BC01 | BS01 | BS02 | BS03 | … |
| INCARICO | 4.1 | Confermare il piano di gestione informativa (pGI) | C/I | A | R | C/I | C/I | C/I |  |
|  | 4.2 | Definire la matrice dettagliata delle responsabilità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | Redigere Capitolato Informativo (ad es. per sub-affidatari) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Definire il TIDP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 | Definire il MIDP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 | Verificare la completezza della documentazione di incarico |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILITAZIONE | 5.1 | Mobilitare le risorse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Mobilitare la tecnologia informatica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Verificare i metodi e le procedure di produzione delle informazioni di commessa |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUZIONE | 6.1 | Controllare la disponibilità di informazioni di riferimento e risorse condivise |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | Generare informazioni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | Effettuare il controllo di assicurazione di qualità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 | Revisionare le informazioni e approvarne la condivisione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 | Revisione del modello informativo |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSEGNA | 7.1 | Sottoporre il modello informativo all'autorizzazione del soggetto incaricato principale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | Revisionare e autorizzare il modello informativo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Sottoporre il modello informativo all’accettazione del soggetto proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| CHIUSURA | 8.1 | Archiviare il modello informativo di commessa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | Acquisire le lezioni apprese per commesse future |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 16 Matrice di assegnazione delle responsabilità del gruppo di fornitura

Strutturazione e organizzazione della modellazione informativa

Strategie di scomposizione del modello informativo

Riportare nel paragrafo le strategie di scomposizione del Modello Informativo, tenendo conto dei riferimenti generali indicati nel CI e delle specifiche per la produzione.

È consigliata l’integrazione di schemi concettuali per una più ampia comprensione da parte di GORI delle strategie di scomposizione utilizzate.

| Sito | Infrastruttura | Sezione | Sottosezione | Descrizione | Disciplina | Sotto-disciplina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JXXXDEP01 | IN00 | SZ00 | SSZ00 |  | A | AR |
|  |  |  |  |  | A | FU |
|  |  |  |  |  | S | ST |
|  |  |  |  |  | N | // |
|  |  |  |  |  | E |  |
|  |  |  |  |  | E | IL |
|  |  |  |  |  | P | // |
| “…” | “…” | “…” | “…” | “…” | “…” | “…” |

Tabella 17 Strategia di scomposizione del Modello Informativo

Strategie di aggregazione del modello informativo

Riportare nel paragrafo le strategie di aggregazione del Modello Informativo, tenendo conto dei riferimenti generali indicati nel CI e delle specifiche per la produzione.

È consigliata l’integrazione di schemi concettuali per una più ampia comprensione da parte di GORI delle strategie di scomposizione utilizzate.

Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

Riportare nel paragrafo le principali attività connesse al coordinamento della commessa e le frequenze di attivazione per ognuna. In sede di pGI sarà possibile definire un calendario di dettaglio per la gestione delle riunioni di coordinamento in linea con le scadenze generali di consegna.

| Attività | Frequenza |
| --- | --- |
| Caricamento dei contenuti nell’ACDat distribuito | Giornaliera |
| Riunioni di coordinamento | Bi-settimanali |
| (…) | (…) |

Tabella 18

Per la definizione del “MIDP” da allegare alla presente Offerta di gestione informativa si tenga conto delle indicazioni fornite nel CI.

Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

L’Offerente specifica nella oGI ogni elemento utile a descrivere le attività di verifica correlate ai livelli V1 (verifica formale) e V2 (verifica sostanziale).

Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

Interferenze di progetto

Riportare nel paragrafo le modalità operative, la distribuzione delle responsabilità, le frequenze di controllo, la gestione della reportistica e delle modalità di risoluzione che saranno attivate per le verifiche di interferenza geometrica.

Riportare inoltre in via preliminare le matrici che definiranno i controlli di interferenza per il primo, secondo e terzo livello di coordinamento (LC1, LC2, LC3).

Lo schema riportato di seguito rappresenta un indirizzo esemplificativo per la definizione delle matrici.

| Interferenze di progetto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disciplina |  | Architettonico | Strutturale | Impiantistico |
| Architettonico | LC1 |  |  |  |
|  | LC2 |  |  |  |
|  | LC3 |  |  |  |
| Strutturale | LC1 |  |  |  |
|  | LC2 |  |  |  |
|  | LC3 |  |  |  |
| Impiantistico | LC1 |  |  |  |
|  | LC2 |  |  |  |
|  | LC3 |  |  |  |
| Altri… |  |  |  |  |

Tabella 19 Matrice esemplificativa per le verifiche di interferenza

Incoerenze di progetto

Riportare nel paragrafo i workflow operativi, la distribuzione delle responsabilità, le frequenze di controllo, la gestione della reportistica e delle modalità di risoluzione che saranno attivate per le verifiche di incoerenza informativa.

Riportare inoltre in via preliminare le matrici che definiranno i controlli di incoerenza per il primo, secondo e terzo livello di coordinamento (LC1, LC2, LC3).

Lo schema riportato di seguito rappresenta un indirizzo esemplificativo per la definizione delle matrici.

Si lascia ampia flessibilità all’Offerente, sia nella fase di offerta che di incarico, di approfondire il livello contenutistico delle interfacce, stabilire il numero di matrici necessarie e definire l’organizzazione delle informazioni per tali matrici, scalabili in relazione alle effettive esigenze del servizio.

| Disciplina |  | Livello di coordinamento | Legislazione europea | Legislazione nazionale | Legislazione regionale | Risparmio energetico | Acustica | Vincoli contrattuali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architettonico | Oggetto | LC1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Modello | LC2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborati | LC3 |  |  |  |  |  |  |
| Strutturale | Oggetto | LC1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Modello | LC2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborati | LC3 |  |  |  |  |  |  |
| Impiantistico | Oggetto | LC1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Modello | LC2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborati | LC3 |  |  |  |  |  |  |
| Altri… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 20 Matrice esemplificativa per le verifiche di incoerenza

Modalità di gestione della programmazione (4D)

Riportare nel paragrafo le metodologie che si adotteranno per la gestione della programmazione, la schedulazione delle risorse ed eventuali collegamenti al cronoprogramma lavori. Le strategie operative impiegate dovranno tenere conto del fabbisogno alfanumerico indicato da GORI in CI e i flussi di lavoro dovranno tenere conto delle rilavorazioni e aggiornamenti del cronoprogramma.

Modalità di gestione informativa economica (5D)

Riportare nel paragrafo le metodologie che si adotteranno per la gestione del 5D ed eventuali collegamenti con le piattaforme per la gestione della computazione.

Modalità di gestione informativa dell’opera (6D)

Riportare nel paragrafo le metodologie che si adotteranno per la gestione del 6D ed eventuali modalità di gestione ed estrazione dei dati.

Modalità di gestione delle esternalità (7D)

Riportare nel paragrafo le metodologie che si adotteranno per la gestione del 7D ed eventuali modalità di gestione ed estrazione dei dati utili.

Modalità archiviazione e consegna finale del Modello Informativo

Tutela e gestione sicura delle informazioni

Proprietà del modello e dei contenuti informativi digitalizzati